广东省中医院二沙岛医院康复楼四、五层妇科门诊及门诊手术室改造工程项目概况

本项目位于广东省中医院二沙岛医院康复楼四、五层，总建筑面积约874平方米。本次改造面积约860平方米，施工内容包括不限于天花、地面、墙面拆除重新装修，暖通、强弱电、给排水、消防、智能化等，具体详见施工图。计划工期120天。

（一）康复楼4层430平方米：9间诊室，中医治疗区1间，冲洗间1间，库房、更衣室1间；

（二）康复楼5层西侧290平方米：妇科名医工作室1间，音乐治疗室1间，盆底治疗室1间，宣教及资档案室1间；

（三）康复楼5层东侧140平方米：2间无菌手术室，其中1间按计生手术要求设计，及辅助用房。